รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*************************************************

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(นโยบายและแผน)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ปก											1

คำนำ											2

สารบัญ											3-4

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น									5-6

ส่วนที่ 1 บทนำ										7

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					8

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					9

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						9-12

4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						13-15

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล						15-16

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล							17

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น							18-19

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564			19

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์					19

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ					20

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล			20-22

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล			22

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล				22

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล					23

1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ							24

1.1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง	24-29

แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง		30-37

แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3. ผลสรุปแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง		38

2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

2.1 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ			39

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

2.1.1  ข้อมูลทั่วไป							39

2.1.2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน		39

ตำบลป่าบอน

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

2.2 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร	40

ส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์

2.2.1 ข้อมูลทั่วไป							40

2.2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	40-43

ป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์

3. สรุปโครงการทั้งหมด								44-52

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ						53

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม						54

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต				55

ภาคผนวก										56

- ประกาศ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7    ด้าน ดังนี้

1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา		    		ความยากจน

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ

6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลป่าบอน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาตำบลป่าบอน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอน

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าบอนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลป่าบอน

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลป่าบอนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโคกโพธิ์และจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2.	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลป่าบอนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลป่าบอน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2551 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล     ป่าบอน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ และแผนชุมชนตำบล     ป่าบอน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างคุณธรรม เน้นบริการสาธารณะ จัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

3.ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ		   	ยากจน

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ

6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรมีคุณภาพมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน

- ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

- องค์กรมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพ และแก้ปัญหา       ยาเสพติด

- ชุมชนมีระบบการจัดการภัยที่เข้มแข็ง และประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาิบาลแก่ประชาชน้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมารรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน

- พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนในตำบลให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การจัดการบริหารชุมชนและองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีบริหารโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน อปท.เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที

- ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565

2.1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ย.2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | ย.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี | ย.1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ |
| 2 | ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ | ย.2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ย.2 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน |
| 3 | ย.2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | ย.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี | ย.3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน |
| 4 | ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ | ย.2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | ย. 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี |
| 5 | ย.2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | ย.4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง | ย.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ |
| 6 | ย.3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ | ย.4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง | ย.6 ด้านรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข |
| 7 | ย.2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | ย.3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ย.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 50 | 10,722,797.00 | 41 | 9,655,789.70 | 26 | 9,048,903.64 | 26 | 8,982,750.12 |
| 2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 439,276,610.00 | 10 | 10,092,000.00 | 8 | 7,415,000.00 | 3 | 1,042,000.00 |
| 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 3 | 140,000.00 | 3 | 56,200.00 | 2 | 41,392.00 | 2 | 41,392.00 |
| 4.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 1,251,000.00 | 11 | 115,586.00 | 10 | 83,055.00 | 10 | 83,055.00 |
| 5.ด้านกีฬาและนันทนาการ | 8 | 370,000.00 | 3 | 365,500.00 | 3 | 364,957.00 | 3 | 364,957.00 |
| 6.ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 6 | 1,210,000.00 | 1 | 30,000.00 | - | - | - | - |
| 7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3 | 45,000.00 | 3 | 45,000.00 | 3 | 38,764.00 | 3 | 38,764.00 |
| รวม | 167 | 57,015,407.00 | 72 | 20,360,075.70 | 52 | 16,992,071.64 | 47 | 10,552,918.12 |

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน

3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ระบบ E-PLAN)

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

1. แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้ง 2 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

3. แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

1. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

2. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 20 5 | 4.86 |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 5 | 4.73 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 5 | 4.64 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน | 5 | 4.77 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

-

1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs | 20 5 | 4.73 |  |
|  | 2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 5 | 4.77 |  |
|  | 2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 5 | 4.59 |  |
|  | 2.5 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 5 | 4.82 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

-

1.1.3	 ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60 5 | 4.59 |  |
|  | 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององฺค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 4.59 |  |
|  | 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 4.77 |  |
|  | 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.86 |  |
|  | 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่องโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | 5 | 4.86 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | 5 | 4.45 |  |
|  | 3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4.86 |  |
|  | 3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | 5 | 4.45 |  |
|  | 3.9 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | 5 | 4.68 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | 5 | 4.77 |  |
|  | 3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | 5 | 4.82 |  |
|  | 3.12 ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | 5 | 4.64 |  |
|  | รวม | 100 | 94.27 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

-

1.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือเทคนิค Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 5 | 4.68 4.73 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) การกำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)ที่เกิดจาก(1)ได้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น | 5 5 | 4.68 4.68 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2)กำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | 5 5 | 4.68 4.68 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)การกำหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand หลักการบูรณาการ หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2 ) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ วัสดุในการจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | 5 5 | 4.77 4.77 |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งจะทำนั้นเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | 5 | 4.77 |
| 5.2การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | การกำหนด วัตถุประสงค์ของโครงการจ้องมีความชัดเจน (clearobjective) ตอบสนองต่อโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน / ส่งเสริม ฯลฯ | 5 | 4.73 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่อง ของงบประมาณ | 5 | 4.73 |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 1) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู้ความยุติธรรม(equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | 5 | 4.59 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้างความยาว ฯลฯ | 5 | 4.73 |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4.68 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 35 5 | 5 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 4.50 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆเพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 1 |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจการ ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณะสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 1 |

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 5 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 5 |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 5 | 5 |
| รวมคะแนน | 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด | 100 | 92.41 |

1.3 ผลสรุปแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

2.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

2.1  สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

2.1.1  ข้อมูลทั่วไป

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   5๐   คน

๑.๑  เพศชาย	จำนวน   ๒1   คน

๑.๒  เพศหญิง   จำนวน   29   คน

๒.  อายุ

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	๒ 	คน

๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี		จำนวน  	๑1	คน

๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี		จำนวน	 	๓๒	คน

๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		5	คน

๓.  การศึกษา

๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	๒2	คน

๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		๒3	คน

๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	5	คน

๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	๐   	คน

๔.  อาชีพ

๔.๑  รับราชการ					จำนวน		๑	คน

๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		25	คน

๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		23	คน

๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		๑	คน

๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		๑	คน

2.1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | คิดเป็นร้อยละ | พอใจ | คิดเป็นร้อยละ | ไม่พอใจ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 46 | 92 | 4 | 8 | - | 0 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 45 | 90 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 44 | 88 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 42 | 84 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 45 | 90 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 47 | 94 | 3 | 6 | - | 0 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 47 | 94 | 3 | 6 | - | 0 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 49 | 98 | 1 | 2 | - | 0 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 46 | 92 | 4 | 8 | - | 0 |
| รวม (จำนวนเต็ม 450) | 411 | 91.33 | 31 | 6.89 | 8 | 1.78 |

2.2 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    ป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์

2.2.1 ข้อมูลทั่วไป

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   5๐   คน

๑.๑  เพศชาย	จำนวน   ๒1   คน

๑.๒  เพศหญิง   จำนวน   29   คน

๒.  อายุ

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	๒ 	คน

๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี		จำนวน  	๑1	คน

๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี		จำนวน	 	๓๒	คน

๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		5	คน

๓.  การศึกษา

๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	๒2	คน

๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		๒3	คน

๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	5	คน

๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	๐   	คน

๔.  อาชีพ

๔.๑  รับราชการ					จำนวน		๑	คน

๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		25	คน

๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		23	คน

๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		๑	คน

๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		๑	คน

2.2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 425 | 85 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 415 | 83 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 420 | 84 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 450 | 90 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 445 | 89 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 425 | 85 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 455 | 91 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 460 | 92 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,905 | 86.78 |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 405 | 81 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 410 | 82 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 420 | 84 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 430 | 86 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 440 | 88 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 450 | 90 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 445 | 89 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,820 | 84.89 |

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหายากจน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 400 | 80 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 425 | 85 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 405 | 81 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 400 | 80 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 430 | 86 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 435 | 87 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 440 | 88 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 445 | 89 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,790 | 84.22 |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 425 | 85 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 420 | 84 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 430 | 86 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 415 | 83 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 415 | 81 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 440 | 88 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 435 | 87 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 440 | 88 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,830 | 85.11 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านกีฬาและนันทนาการ

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 405 | 81 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 415 | 83 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 400 | 80 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 410 | 82 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 420 | 84 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 410 | 82 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 430 | 86 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 425 | 85 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 415 | 83 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,730 | 82.89 |

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 420 | 84 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 415 | 83 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 400 | 81 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 425 | 80 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 430 | 85 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 440 | 86 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 405 | 88 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,755 | 83.44 |

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5๐๐ คะแนน) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 415 | 83 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 400 | 80 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 405 | 81 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 400 | 80 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 410 | 82 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 405 | 81 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 415 | 83 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 410 | 82 |
| รวม (เต็ม 4,5๐๐ คะแนน) | 3,670 | 81.56 |

3.สรุปโครงการทั้งหมด

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 50 | 10,722,797.00 | 41 | 9,655,789.70 | 26 | 9,048,903.64 | 26 | 8,982,750.12 |
| 2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 439,276,610.00 | 10 | 10,092,000.00 | 8 | 7,415,000.00 | 3 | 1,042,000.00 |
| 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | 3 | 140,000.00 | 3 | 56,200.00 | 2 | 41,392.00 | 2 | 41,392.00 |
| 4.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 1,251,000.00 | 11 | 115,586.00 | 10 | 83,055.00 | 10 | 83,055.00 |
| 5.ด้านกีฬาและนันทนาการ | 8 | 370,000.00 | 3 | 365,500.00 | 3 | 364,957.00 | 3 | 364,957.00 |
| 6.ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 6 | 1,210,000.00 | 1 | 30,000.00 | - | - | - | - |
| 7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3 | 45,000.00 | 3 | 45,000.00 | 3 | 38,764.00 | 3 | 38,764.00 |
| รวม | 167 | 57,015,407.00 | 72 | 20,360,075.70 | 52 | 16,992,071.64 | 47 | 10,552,918.12 |

| ลำดับ | โครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |  | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระยะเวลา ตามแผน | ระยะเวลาดำเนินการจริง | งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบ ตามข้อบัญญัติ | ลงนาม ในสัญญา | เบิกจ่าย | หมาย เหตุ |
| 1. | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 416,000.00 | 410,400.00 | 399,000.00 | 399,000.00 |  |
| 2. | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 356,000.00 | 313,600.00 | 312,900.00 | 312,900.00 |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนค่าอาการกลางวันให้กับโรงเรียนดอนเค็ด | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 428,000.00 | 597,000.00 | 596,400.00 | 596,400.00 |  |
| 4. | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 584,000.00 | 629,400.00 | 609,819.00 | 609,819.00 |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด ดารุสลาม | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 1,053,500.00 | 856,810.00 | 856,716.00 | 856,716.00 |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ในตำบลป่าบอน | พ.ย.64-ก.ย.65 | พ.ย.64-ก.ย.65 | 1,216,700.00 | 1,210,111.00 | 1,209,625.32 | 705,285.80 |  |
| 7. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน | มี.ค.-เม.ย.65 | ก.ค.65 | 150,000.00 | 80,000.00 | 79,579.00 | 79,579.00 |  |
| 8. | โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | ต.ค.64-ก.ย.65 | ต.ค.64-ก.ย.65 | 22,000.00 | 35,000.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนการถือศิลอดเดือนรอมฎอน | พ.ค.-มิ.ย.65 | เม.ย.65 | 150,000.00 | 85,000.00 | 84,934.00 | 84,934.00 |  |
| 10. | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | ต.ค.-พ.ย.64 | ส.ค. 65 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,844.00 | 49,844.00 |  |
| 11. | โครงการเมาลิดสัมพัธ์ | ธ.ค.64-ม.ค.65 | พ.ค.65 | 50,000.00 | 98,000.00 | 97,844.00 | 97,844.00 |  |
| 12. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออิฎีลฟิตรีตำบลป่าบอน | พ.ค.- มิ.ย.65 | พ.ค.65 | 50,000.00 | 55,000.00 | 54,850.00 | 54,85000 |  |
| 13. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอิฎีลอัดฮาตำบลป่าบอน | ก.ค. – ส.ค.65 | ก.ค.65 | 50,000.00 | 55,000.00 | 54,850.00 | 54,850.00 |  |

| ลำดับ | โครงการ |  | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระยะเวลา ตามแผน |  | ระยะเวลาดำเนินการจริง |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | งบตาม ข้อบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | หมาย เหตุ |  |
| 14. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ก.พ.-มี.ค.65 |  | ก.ค.65 |  | 30,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 15. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | 3,285,600.00 |  | 3,062,400.00 |  | 2,798,600.00 |  | 2,798,600.00 |  |  |  |
| 16. | เบี้ยยังชีพความพิการ |  | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | 1,008,000.00 |  | 1,081,200.00 |  | 981,000.00 |  | 981,000.00 |  |  |  |
| 17. | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น |  | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | ธ.ค. 65 |  | 80,000.00 |  | 78,700.00 |  | 78,700.00 |  | 78,700.00 |  |  |  |
| 18. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน |  | ก.ค.-ส.ค.65 |  | ก.ย.65 |  | 100,000.00 |  | 370,000.00 |  | 246,220.00 |  | 246,220.00 |  |  |  |
| 19. | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด |  | ก.พ. 65 |  | ก.พ. 65 |  | 50,000.00 |  | 16,000.00 |  | 15,360.00 |  | 15,360.00 |  |  |  |
| 20. | โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข็มแข็งชุมชน |  | พ.ค. 65 |  | ส.ค. 65 |  | 20,000.00 |  | 15,000.00 |  | 13,060.00 |  | 13,060.00 |  |  |  |
| 21. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ |  | ม.ค. 65 |  | ส.ค. 65 |  | 30,000.00 |  | 16,000.00 |  | 15,950.00 |  | 15,950.00 |  |  |  |
| 22. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี |  | เม.ย. 65 |  | ก.ค.– ส.ค.65 |  | 20,000.00 |  | 10,000.00 |  | 7,950.00 |  | 7,950.00 |  |  |  |
| 23. | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) |  | พ.ย.64-ก.ย.65 |  | พ.ย.64-ก.ย.65 |  | 351,000.00 |  | 302,600.00 |  | 289,000.00 |  | 289,000.00 |  |  |  |
| 24. | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี |  | พ.ย.64-ก.ย.65 |  | พ.ย.64-ก.ย.65 |  | 233,910.00 |  | 158,200.00 |  | 108,480.00 |  | 108,480.00 |  |  |  |
| 25. | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส่วนกลางของ อบต.ป่าบอน |  | ก.พ.-ก.ย. 65 |  | ก.ย.65-พ.ค.66 |  | 1,240,000.00 |  | 1,240,000.00 |  | 1,238,000.00 |  | 0 |  |  |  |
| 26. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เดิมพร้อมห้องประชุมภายใน อบต.ป่าบอน |  | ม.ค.– ก.ย.65 |  | ก.ย.65-พ.ค.66 |  | 1,066,000.00 |  | 1,066,000.00 |  | 979,000.00 |  | 0 |  |  |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน |  | ม.ค.– ก.ย.65 |  | ก.ย.65-มี.ค.65 |  | 571,000.00 |  | 571,000.00 |  | 535,000.00 |  | 0 |  |  |  |
| 28. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน |  | ก.ค. 65 |  | พ.ค.–มิ.ย.65 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 29,992.00 |  | 29,992.00 |  |  |  |
| 29. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ |  | ก.ค. 65 |  | ก.ย. 65 |  | 30,000.00 |  | 26,200.00 |  | 11,400.00 |  | 11,400.00 |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ระยะเวลาตามแผน |  | ระยะเวลาดำเนินการจริง |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | งบตาม ข้อบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | หมาย เหตุ |  |
| 30. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ม.ค.–ก.พ. 65 |  | ส.ค. 65 |  | 40,000.00 |  | 20,000.00 |  | 16,810.00 |  | 16,810.00 |  |  |  |
| 31. | โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมฯ | ส.ค.– ก.ย.65 |  | ก.ย. 65 |  | 11,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 32. | โครงการจัดทำวารสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร | ธ.ค.64-ม.ค.65 |  | ม.ค. 65 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 11,960.00 |  | 11,960.00 |  |  |  |
| 33. | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน | ต.ค.64-ก.ย.65 |  | มิ.ย. 65 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 19,500.00 |  | 19,500.00 |  |  |  |
| 34. | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ก.ค. 65 |  | ก.ค.65 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 2,050.00 |  | 2,050.00 |  |  |  |
| 35. | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ส.ค. 65 |  | ส.ค. 65 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 36. | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | มิ.ย. 65 |  | มิ.ย. 65 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 1,700.00 |  | 1,700.00 |  |  |  |
| 37. | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน | ม.ค. 65 |  | ก.ค. 65 |  | 15,000.00 |  | 20,000.00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 38. | โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | มิ.ย.-ก.ค.65 |  | ก.ย. 65 |  | 20,000.00 |  | 20,586.00 |  | 20,585.00 |  | 20,585.00 |  |  |  |
| 39. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | ม.ค. 65 |  | ก.พ.65 |  | 70,000.00 |  | 66,500.00 |  | 66,375.00 |  | 66,375.00 |  |  |  |
| 40. | โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | เม.ย.-พ.ค.65 |  | มิ.ย.65 |  | 150,000.00 |  | 157,000.00 |  | 156,918.00 |  | 156,918.00 |  |  |  |
| 41. | โครงการกีฬาสัมพันธ์ | ม.ค.-ก.พ.65 |  | ส.ค.65 |  | 150,000.00 |  | 142,000.00 |  | 141,664.00 |  | 141,664.00 |  |  |  |
| 42. | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ก.ค. 65 |  | ก.ค. 65 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 19,930.00 |  | 19,930.00 |  |  |  |
| 43. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เม.ย. 65 |  | เม.ย. 65 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 13,884.00 |  | 13,884.00 |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ระยะเวลาตามแผน |  | ระยะเวลาดำเนินการจริง |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | งบตาม ข้อบัญญัติ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | หมาย เหตุ |  |
| 44. | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ส.ค. 65 |  | ส.ค. 65 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 4,950.00 |  | 4,950.00 |  |  |  |
| 45. | โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำมัสยิดใน พื้นที่ตำบลป่าบอน |  |  | มิ.ย.-ก.ย.65 |  | 16,000.00 |  | 15,368.70 |  | 13,599.32 |  | 13,599.32 |  |  |  |
| 46. | โครงการฝึกอบรมการสอนอ่านอัล-กุรอ่านตามหหลัการอ่านแบบ กีรออาตี |  |  | 6-10 มิ.ย.65 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 49,823.00 |  | 49,823.00 |  |  |  |
| 47. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ม.ค.-มี.ค.65 |  | พ.ค. 65 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

โครงการที่ได้ดำเนินการโดยการจ่ายขาดเงินสะสม   จำนวนทั้งหมด  5  โครงการ  มีดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | วันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ | จำนวนเงินที่ได้ รับอนุมัติ | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | หมาย เหตุ |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงทางเท้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.83-020 สายบ้านป่าบอน ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน | 189,000.00 | 16 มี.ค. 65 | 189,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 83-012 สายบ้านใหม่ – บ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน | 517,000.00 | 16 มี.ค. 65 | 517,000.00 | 514,000.00 | 514,000.00 |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนาค้อเหนือ-บ้านเกาะเปลว หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน | 354,000.00 | 16 มี.ค. 65 | 354,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ตำบลป่าบอน | 2,238,000.00 | 16 มี.ค. 65 | 2,238,000.00 | 1,759,000.00 | 0 |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน | 2,236,000.00 | 16 มี.ค. 65 | 2,236,000.00 | 1,862,000.00 | 0 |  |
| รวม |  | 5,535,000.00 |  | 7,215,000.00 | 4,663,000.00 | 1,042,000.00 |  |

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (ตามงบประมาณ) จำนวนทั้งหมด  18  โครงการ  มีดังนี้

1. โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก				งบประมาณ 20,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น....เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................................

..................................................................................................................................................

2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน	งบประมาณ 35,000.-บาท

ตำบลป่าบอน

เหตุผลความจำเป็น.....1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด......................................................................

...................2.คณะผู้บริหารมีมติให้นำงบประมาณส่วนนี้โอนไปใช้ในโครงการกีฬาสัมพันธ์

3. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมงบประมาณ  6,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น....ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์...............................................

..................................................................................................................................................

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี	งบประมาณ 15,000.-บาท

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เหตุผลความจำเป็น........ เนื่องจากสถาณการณ์โควิด.......................................................

..................................................................................................................................................

5. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 			งบประมาณ 30,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น.......ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย.......................................................................

..................................................................................................................................................

6.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการ	งบประมาณ 30,000.-บาท

บำบัดแล้ว

เหตุผลความจำเป็น........ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย...............................................................

..................................................................................................................................................

7.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่1 บ้านป่าบอน

เหตุผลความจำเป็น.........เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................

..................................................................................................................................................

8.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด

เหตุผลความจำเป็น........ เนื่องจากสถานการณ์โควิด........................................................................

..................................................................................................................................................

9.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ		งบประมาณ 20,000.-บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ

เหตุผลความจำเป็น.......เนื่องจากสถานการณ์โควิด ......................................................................

10.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	งบประมาณ 20,000.-บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง

เหตุผลความจำเป็น........... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................

..................................................................................................................................................

11.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	งบประมาณ 20,000.-บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ

เหตุผลความจำเป็น.........เนื่องจากสถานการณ์โควิด ...............................................................

..................................................................................................................................................

12.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านดอนเค็ด	งบประมาณ 20,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น........เนื่องจากสถานการณ์โควิด .....................................................................

..................................................................................................................................................

13.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง	งบประมาณ 20,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น...... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................

..................................................................................................................................................

14.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ	งบประมาณ 20,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น......... เนื่องจากสถานการณ์โควิด............................................................

..................................................................................................................................................

15.อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านป่าบอน		งบประมาณ 20,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น.......เนื่องจากสถานการณ์โควิด ...............................................................

..................................................................................................................................................

16.โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน		งบประมาณ 30,000.-บาท

เหตุผลความจำเป็น..... เนื่องจากสถานการณ์โควิด.......................................................................

..................................................................................................................................................

17.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา	งบประมาณ   5,000.-บาท

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เหตุผลความจำเป็น...........เนื่องจากสถานการณ์โควิด.....................................................................

..................................................................................................................................................

18.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ		งบประมาณ   30,000.-บาท

ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

เหตุผลความจำเป็น........เนื่องจากสถานการณ์โควิด.......................................................

...............................................................................................................................................

โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ (เงินสะสม) จำนวนทั้งหมด 2   โครงการ มีดังนี้

1.จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)			งบประมาณ   1,120,000.00.-บาท

เหตุผลความจำเป็น...ระหว่างดำเนินการที่ล่าช้าเนื่องจากจะต้องดำเนินการกันเงินโครงการที่อยู่ใน	ข้อบัญญัติ.............

2.โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ	งบประมาณ   561,000.-บาท

สายโรงเรียนตาดีกา

เหตุผลความจำเป็น..........สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ยังไม่อำนวย

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ 72 โครงการ

- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 167 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 43.11

- อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับ

1.2 โครงการที่จัดทำงบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 72 โครงการ

- โครงการที่จัดทำงบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 64 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 88.88

- อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

1.3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 72 โครงการ

- โครงการที่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 72.22

- อยู่ในเกณฑ์ ดี

1.4 โครงการที่สามารถดำเนินการในห้วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

- โครงการที่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ

- โครงการที่สามารถดำเนินการให้ห้วงเวลาที่กำหนด 37 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 71.15

- อยู่ในเกณฑ์ ดี

สรุปโดยภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดโดยเฉลี่ยจากบทสรุป เป็นร้อยละ 68.84 อยู่ในระดับ ปานกลาง

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้นและประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที

(3) ปัญหาอาจไม่ได้การแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องทำไม่ได้

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(1) จากปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid) ทำให้การดำเนินงานชะลอไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี

(2) ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(3) ขาดบุคลากรในการดำเนินงานกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

(4) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

(5) ควรมีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน

(6) ควรจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละแผนงานให้อย่างน้อยร้อยละ 2 ของงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

2.3 ผลสรุปภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 ปรากฏว่าจากการติดตามการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ในเชิงปริมาณมีการดำเนินการในส่วนของโครงการมีจำนวนน้อยต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนั้น ควรดำเนินโครงการให้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการจากโครงการใหม่หรือโครงการเดิมที่มีการดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการพัฒนาตำบล โดยให้ได้ร้อยละ 60 ควรจัดสรรงบประมาณให้ได้  ร้อยละ 2 ในแต่แผนงาน

ส่วนการประเมินผลเชิงคุณภาพพบว่าบางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนด ควรให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการตรวจสอบตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง

ด้านงบประมาณที่มีการตั้งไว้ในแผนมีการตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

สรุปผล การติดตามเพื่อนำไปพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน นำไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาตำบล ต่อไป

ภาคผนวก