แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 1/2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล						-ก-

กฎหมาย ระเบียบ						-ก-

- แบบ ผ.02							1-10

- แบบ ผ.03							11-12

ภาคผนวก

-ก-

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติ	และประกาศใช้เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการสนับสนุนได้รับแจ้งจากส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ว่ามีเหตุผล	ความจำเป็น ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เป็นไปตามระเบียบ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงมีความ	จำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข	เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 	ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

-  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปน0023.8/0391 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ไม่ต้องจัดทำประชาคม         การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะเข้าสู่ภาวะปกติ

-1-

เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ .02

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทศาสตร์ อบต.ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา   งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะฮ)ตามวิถีอิสลาม | เพื่ออบรมให้ความรู้หลักการศาสนาอิสลามก่อนการสมรส (นิกะฮ) และการใช้ชีวิตคู่ตามวิถีอิสลาม | 1. จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง 2. ประชาชนในพื้นที่ ม.1 - ม.5 จำนวน60 คน | 70,000.- | 70,000.- | 70,000.- | 70,000.- | 70,000.- | ร้อยละ 80 ของเยาวชนและประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่ตามวิถีอิสลาม | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-2-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน | เพื่อให้บริการเครือข่ายอินเตอร์แก่ประชนในพื้นที่ได้ใช้ในการเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล | 1.จัดหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งบริเวณมัสยิด ม.1 – ม.5 | 38,100.- | 38,100.- | 38,100.- | 38,100.- | 38,100.- | ร้อยละ 100 ของประชาชนมีอินเตอร์เน็ตใช้และมีความพึงพอใจ | ประฃาชนในพื้นที่มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลที่มีประโยชน์และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-3-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่ตำบลป่าบอน | เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่ตำบลป่าบอน | 1. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนปีละ 1 ครั้ง 2. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่ตำบลป่าบอน จำนวน 5 แห่ง | 125,000.- | 125,000.- | 125,000.- | 125,000.- | 125,000.- | ร้อยละ 80 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่ตำบลป่าบอน มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่ตำบลป่าบอน มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-4-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการมุฮัรรอมสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่อิสลาม | เพื่อจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามสืบสานรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีมลายูของชุมชน | 1. จัดงานวันมุฮัรรอมปีละ 1 ครั้ง ม.1 -ม.5 2. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 500 คน | 80,000.- | 80,000.- | 80,000.- | 80,000.- | 80,000.- | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้ารับโครงการมีความพึงพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการสอนอ่านอัล-กุรอานตามหลักการอ่านแบบกีรออาตี | เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการสอนอ่านอัล-กุรอ่านแบบกีรออาตี ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ | 1. จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง 2. ประชาชนในพื้นที่ ม.1 - ม.5 จำนวน 30 คน | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | ร้อยละ 80 ของเยาวชนและประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสอนอ่านอัล-กรุอานแบบ กีรออาตี | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-5-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาฟัรฏูอีนสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านฟัรฏูอีนแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่บอน | 1. จัดฝึกอบรมปีละ 12 ครั้ง 2. ผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.1 - ม.5 จำนวน 50 คน | 240,000.- | 240,000.- | 240,000.- | 240,000.- | 240,000.- | ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมมีความพี่งพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการบรรยายธรรมด้านศาสนา ฟัรฏูอีนประจำมัสยิดสำหรับประชาชนทั่วไป | เพื่อบรรยายธรรมให้ความรู้ด้านฟัรฏูอีนประจำมัสยิดให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลป่าบอน | 1. จัดบรรยายธรรมฯ 1 ครั้ง/สัปดาห์ (48 ครั้ง / 1 ปี) 2. มัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน ม.1 - ม.5 | 120,000.- | 120,000.- | 120,000.- | 120,000.- | 120,000.- | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพี่งพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-6-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้ง | เพื่อจัดสร้างสนามเด็กเล่นและจัดให้มีเครื่องออกกำลังสำหรับประชาชนทั่วไป | 1. จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง 2. ประชาชนทุกเพศทุกวัยของตำบลป่าบอน ม.1 - ม.5 | 4,500,000.- (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | 4,500,000.- (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | 4,500,000.- (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | 4,500,000.- (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | 4,500,000.- (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการมีความพึ่งพอใจ | ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี | กองการศึกษา |

แบบ ผ .02

-7-

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและครูสอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน | เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและครูสอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน | 1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 2. ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และครูสอนประจำศูนย์อิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทักษะและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนของตนเอง | กองการศึกษา |

-8-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

แบบ ผ .02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	งานก่อสร้าง

|  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | (ผลผลิตของโครงการ) | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | (KPL) | จะได้รับ | รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งข้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง | ก่อสร้างเขื่อนกันดินริมตลิ่ง ความยาว 302 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) หมู่ที่ 5 บ้าน ตำบลป่าบอน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 9,800,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | - | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |

-9-

แบบ ผ .02

|  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | (ผลผลิตของโครงการ) | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | (KPL) | จะได้รับ | รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.83-013 ถนนข้างมัสยิดหมู่ที่ 1 - บ้านควน ช่วงที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.83-014 ถนนบ้านควนอุทิศ - บ้านควน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 781 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,305 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 6,150,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | - | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการและผู้ใช้เส้นทางได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาค้อ ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ เชื่อมต่อถนนบ้านนาค้อ - บ้านนาค้อเหนือ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาค้อ ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ เชื่อมต่อถนนบ้านนาค้อ - บ้านนาค้อเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 4,800,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | - | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกำลังกาย | กองช่าง |

แบบ ผ .02

-10-

|  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | (ผลผลิตของโครงการ) | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | (KPL) | จะได้รับ | รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคาคลุมสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 38 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 4,800,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | - | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกำลังกาย | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคาคลุมสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย | ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 38 เมตร หมู่ที่1บ้านป่าบอน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 4,800,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | - | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกำลังกาย | กองช่าง |

แบบ ผ .03

-11-

เพิ่มเติม

บัญชีครุภัณฑ์

พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

|  |  |  |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | รับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 1 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย | 2,200,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | - | - | กองช่าง |
|  |  |  |  | -ติดตั้งตู้บรรทุกขยะขนาดความจะไม่น้อยกว่า6ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวัด รายบายความร้อนด้วยน้ำ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า |  |  |  |  |  |  |

-12-

แบบ ผ .03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

|  |  |  |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | รับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 2 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง | รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ | 1,120,000.- (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | - | - | สำนักปลัด |

ผนวก